☕

CaféDirecto

Plataforma Móvil de Comercio Directo
para el Café Colombiano de Origen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROPUESTA FORMAL DE PROYECTO

Versión 1.0 — Septiembre 2026

# Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo

2. Planteamiento del Problema

3. Justificación

4. Objetivos del Proyecto

5. Alcance y Población Objetivo

6. Propuesta de Valor y Solución Planteada

7. Requerimientos Funcionales

8. Impacto Socioeconómico Esperado

9. Riesgos Potenciales y Estrategias de Mitigación

10. Cronograma General de la Fase I

11. Consideraciones Finales

12. Respaldo y Justificación de Datos

# 1. Resumen Ejecutivo

CaféDirecto es una iniciativa de base tecnológica que propone el desarrollo de una aplicación móvil diseñada para conectar de manera directa a pequeños y medianos caficultores colombianos con compradores internacionales —tostadores de especialidad, microlotes y cadenas independientes de cafeterías— eliminando capas innecesarias de intermediación y habilitando un canal de comunicación, negociación y comercio transfronterizo transparente, trazable y justo.

La plataforma busca democratizar el acceso al mercado global del café de especialidad, permitiendo que el productor de origen participe activamente en la cadena de valor, obtenga una remuneración más equitativa por su trabajo y establezca relaciones comerciales sostenibles basadas en la confianza, la identidad territorial y la calidad verificable de su producto.

# 2. Planteamiento del Problema

## 2.1 Situación actual del caficultor colombiano

Colombia es el tercer productor mundial de café y el primero en café arábica lavado. Sin embargo, la estructura tradicional de comercialización del grano concentra la mayor parte del margen de ganancia en eslabones intermedios —acopiadores locales, cooperativas de gran escala, comercializadoras y exportadoras— que se interponen entre el productor y el consumidor final.

La realidad del pequeño y mediano caficultor colombiano puede sintetizarse en los siguientes puntos críticos:

| Dimensión | Situación |
| --- | --- |
| Ingresos | El caficultor recibe en promedio entre el 10 % y el 20 % del precio final que paga el consumidor en destino. En muchos casos, el precio de compra en finca apenas cubre los costos de producción. |
| Acceso a mercado | Más del 90 % de los pequeños productores vende su café en pergamino seco a intermediarios locales sin conocer el destino final ni el precio de exportación. |
| Información asimétrica | El caficultor carece de información en tiempo real sobre precios internacionales, tendencias de consumo y oportunidades de venta directa. |
| Conectividad | Si bien la penetración de teléfonos inteligentes en zonas rurales de Colombia ha crecido significativamente (más del 75 % de hogares rurales), el uso productivo de la tecnología para comercio sigue siendo marginal. |
| Barreras de idioma | La mayoría de los caficultores no domina el inglés ni conoce los protocolos de negociación internacional, lo que refuerza su dependencia de terceros. |

## 2.2 La cadena de intermediación tradicional

En la cadena tradicional de comercialización del café colombiano intervienen los siguientes actores:

Caficultor (Finca) → vende en pergamino al acopiador local

Acopiador Local → agrupa y revende a cooperativa o comercializadora

Cooperativa / Comercializadora → vende a la exportadora

Exportadora (Colombia) → envía al importador en país destino

Importador (País destino) → distribuye al tostador o cadena de cafeterías

Tostador / Cafetería → vende al consumidor final

En esta cadena, cada eslabón agrega un margen que reduce proporcionalmente la participación económica del productor. El caficultor, que asume los mayores riesgos climáticos, laborales y financieros, es paradójicamente el actor peor remunerado.

## 2.3 La oportunidad: ¿Por qué una solución móvil transfronteriza es viable hoy?

Crecimiento del mercado de café de especialidad. El mercado global de café de especialidad alcanzó los USD 58.000 millones en 2024 y se proyecta un crecimiento anual compuesto del 11,3 % hasta 2030. Los tostadores buscan activamente relaciones directas con productores de origen.

Expansión de la conectividad rural en Colombia. El programa nacional de conectividad rural y la expansión de redes 4G/LTE en municipios cafeteros han reducido drásticamente la brecha digital.

Madurez de infraestructura de pagos internacionales. Plataformas de pago transfronterizo, billeteras digitales y mecanismos de escrow permiten hoy transacciones seguras entre partes en distintos países con costos significativamente menores.

Tendencia global hacia la transparencia y trazabilidad. El consumidor contemporáneo de café exige conocer el origen, la historia del productor y las prácticas de cultivo. Esta tendencia favorece modelos de comercio directo.

Precedentes exitosos en otros sectores agrícolas. Plataformas como Farmcrowdy (Nigeria), Agribuddy (Camboya) o Selina Wamucii (Kenia) han demostrado que modelos similares son escalables en contextos rurales de economías emergentes.

## 2.4 Contexto de la produccion cafetera colombiana

Colombia es el tercer productor mundial de cafe (despues de Brasil y Vietnam) y el primer productor mundial de cafe arabica lavado, reconocido internacionalmente por su calidad. Comprender la escala de la produccion y las variedades cultivadas es fundamental para dimensionar la oportunidad que CafeDirecto busca capturar.

### Produccion reciente

| Periodo | Produccion (sacos de 60 kg) | Variacion | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano calendario 2023 | 11,34 millones de sacos | Base | FNC |
| Ano calendario 2024 | 13,99 millones de sacos | +23 % vs 2023 | FNC / Forbes Colombia |
| Ano calendario 2025 | 13,67 millones de sacos | -2 % vs 2024 | FNC Antioquia |
| Ano cafetero 2024-2025 | 14,87 millones de sacos | +17 % vs ciclo anterior | FNC / El Tiempo |

DATO CLAVE:  El ano cafetero 2024-2025 alcanzo 14,87 millones de sacos, la cifra mas alta en los ultimos 33 anos, lo que evidencia la fortaleza y el potencial del sector cafetero colombiano. Las exportaciones en 2024 alcanzaron aproximadamente USD 3.600 millones, con Estados Unidos como principal destino (~USD 1.410 millones).

### Variedades de cafe cultivadas en Colombia

Todo el cafe colombiano de exportacion es 100 % arabica. Dentro de esta especie, se cultivan diversas variedades con perfiles de taza, productividad y resistencia a enfermedades diferenciados:

| Variedad | Participacion estimada | Caracteristicas |
| --- | --- | --- |
| Castillo | ~45 % de la produccion | La mas cultivada actualmente. Desarrollada por Cenicafe para resistir la roya. Buena calidad en taza y alta productividad. |
| Caturra | ~20-25 % | Fue la variedad reina histrica. Excelente calidad en taza, muy valorada en cafes de especialidad, pero vulnerable a la roya. |
| Colombia | ~15 % | Variedad hibrida resistente, precursora del Castillo. Buen balance entre resistencia y calidad. |
| Typica / Borbon | ~5-10 % | Variedades clasicas con perfil de taza excepcional pero baja productividad. Muy buscadas en microlotes premium. |
| Tabi, Cenicafe 1, Geisha | Minoritarias | Variedades premium para mercados de especialidad de alto valor. La Geisha colombiana ha alcanzado precios superiores a USD 100/libra en subastas. |

Esta diversidad de variedades representa una ventaja competitiva para CafeDirecto: la plataforma puede destacar los perfiles de taza unicos de cada variedad y region, conectando a compradores internacionales con los lotes especificos que buscan. El hecho de que Colombia produzca 100 % arabica lavado ya la posiciona como origen premium en el mercado global.

### Principales destinos de exportacion (2024)

| Pais destino | Valor aproximado (USD) | Participacion |
| --- | --- | --- |
| Estados Unidos | ~1.410 millones | ~39 % |
| Belgica | ~290 millones | ~8 % |
| Canada | ~250 millones | ~7 % |
| Alemania | ~230 millones | ~6 % |
| Japon | ~220 millones | ~6 % |
| Resto del mundo | ~1.200 millones | ~34 % |

La concentracion de exportaciones hacia mercados de alto poder adquisitivo (EE.UU., Europa, Japon) confirma que existe demanda sostenida por cafe colombiano de calidad. CafeDirecto apunta precisamente a estos mercados donde los tostadores de especialidad buscan activamente relaciones directas con productores de origen.

# 3. Justificacion

### Justificación económica

Reducir la cadena de intermediación puede incrementar los ingresos del caficultor entre un 40 % y un 100 % por carga vendida, al acercar el precio de compra al precio FOB de exportación. Para el comprador, la eliminación de intermediarios reduce costos de adquisición y garantiza procedencia verificada.

### Justificación social

El éxodo rural juvenil en las zonas cafeteras colombianas es una crisis silenciosa. La edad promedio del caficultor colombiano supera los 55 años. Integrar tecnología móvil al modelo de negocio cafetero contribuye al relevo generacional, al hacer del cultivo de café una actividad económicamente atractiva y tecnológicamente contemporánea para las nuevas generaciones.

### Justificación tecnológica

La brecha entre la disponibilidad de herramientas digitales y su adopción productiva en el sector cafetero representa una oportunidad de alto impacto. No se trata de inventar tecnología nueva, sino de diseñar una interfaz y una experiencia de usuario que se adapte a las realidades del caficultor: baja alfabetización digital, conectividad intermitente, preferencia por comunicación visual y de voz.

# 4. Objetivos del Proyecto

## 4.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma móvil que permita a 500 pequeños y medianos caficultores colombianos establecer canales de comunicación y comercio directo con compradores internacionales de café de especialidad durante los primeros 18 meses de operación, reduciendo al menos dos eslabones de la cadena de intermediación tradicional y mejorando los ingresos netos del productor en un mínimo del 30 % por unidad vendida.

## 4.2 Objetivos Específicos

| # | Objetivo | Indicador Clave |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Habilitar comunicación directa y multilingüe entre caficultores y compradores internacionales, superando las barreras de idioma mediante herramientas integradas de traducción asistida, mensajería multimedia y perfiles bilingües. | Número de conversaciones activas entre productores y compradores; tasa de respuesta en < 48 horas. |
| OE2 | Abrir canales de acceso a mercados internacionales de café de especialidad para productores que actualmente venden exclusivamente a intermediarios locales, ofreciendo visibilidad de su oferta a una red verificada de compradores. | Número de productores con al menos un contacto comercial internacional activo; número de países representados. |
| OE3 | Formalizar el proceso de negociación y acuerdo comercial entre las partes, proporcionando herramientas para cotización, seguimiento de pedidos y registro documental del trato. | Porcentaje de transacciones con acuerdo documentado en la plataforma; tasa de resolución exitosa de disputas. |
| OE4 | Construir un ecosistema de confianza verificable basado en perfiles de reputación, calificaciones cruzadas, certificaciones de origen y trazabilidad del lote. | Índice de satisfacción de usuarios (NPS > 50); porcentaje de recompra entre pares conectados. |

# 5. Alcance y Población Objetivo

## 5.1 Beneficiarios directos: El caficultor colombiano

Perfil del productor objetivo:

Ubicación geográfica: Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío), Huila, Nariño, Tolima, Cauca, Santander, Antioquia y Sierra Nevada de Santa Marta.

Escala de producción: Pequeños productores (1 a 5 ha) y medianos productores (5 a 20 ha) con producción entre 20 y 500 sacos de 70 kg por cosecha.

Perfil de calidad: Caficultores que producen café con puntaje de taza igual o superior a 80 puntos SCA, o con potencial de alcanzarlo.

Retos de conectividad: Acceso intermitente a internet. Uso predominante de dispositivos Android de gama media-baja.

Perfil socioeconómico: Productores con ingresos anuales entre 1 y 4 salarios mínimos, altamente dependientes de un solo comprador local.

## 5.2 Clientes / Compradores internacionales

Perfil del comprador objetivo:

Tostadores de café de especialidad en Estados Unidos, Europa (Alemania, países nórdicos, Reino Unido, Países Bajos), Japón, Corea del Sur y Australia.

Microtostadores y tercera ola del café: Empresas con volúmenes de compra entre 10 y 200 sacos por origen, que valoran la relación directa con el productor.

Pequeñas cadenas de cafeterías (2 a 15 puntos de venta) que buscan café de origen único con historia trazable.

Importadores boutique especializados en microlotes y relaciones de comercio directo.

## 5.3 Alcance de esta primera etapa

⚠️  Esta propuesta cubre la fase de diseño conceptual, validación de mercado y desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable). No incluye la operación comercial a escala ni la integración con sistemas logísticos de exportación.

Lo que INCLUYE esta etapa:

Investigación de campo con caficultores y compradores potenciales

Diseño de la experiencia de usuario (UX) adaptada al contexto rural

Desarrollo del MVP con funcionalidades esenciales (perfiles, mensajería, catálogo, cotización)

Piloto controlado con 50 caficultores y 20 compradores internacionales

Medición de indicadores de adopción e impacto inicial

Lo que QUEDA FUERA de esta etapa:

Integración con pasarelas de pago internacional (se usarán acuerdos de pago externo en la fase piloto)

Módulo de logística y trazabilidad de envíos

Expansión a otros países productores

Certificaciones orgánicas o de comercio justo gestionadas desde la plataforma

Funcionalidades avanzadas de inteligencia de mercado y predicción de precios

# 6. Propuesta de Valor y Solución Planteada

## 6.1 Modelo conceptual de interacción

CaféDirecto plantea un modelo de marketplace relacional, donde el valor central no es la transacción aislada sino la construcción de relaciones comerciales sostenibles entre productor y comprador.

La interacción se desarrolla en cuatro fases:

1. Descubrimiento: El comprador explora perfiles de fincas colombianas filtrados por región, altitud, variedad, proceso poscosecha y puntaje de taza. Cada perfil incluye la historia del caficultor, fotos de la finca y notas de catación.

2. Conexión y diálogo: Ambas partes inician conversación a través de mensajería integrada con traducción asistida. El caficultor puede enviar notas de voz en español que el comprador recibe traducidas; el comprador puede escribir en inglés y el productor recibe el mensaje en español.

3. Negociación y acuerdo: El sistema guía a las partes a través de un flujo de cotización estructurado: el productor publica precio por carga/libra, el comprador puede hacer contraoferta, y ambos confirman los términos. El acuerdo queda registrado en la plataforma.

4. Evaluación y fidelización: Tras la transacción, ambas partes se evalúan mutuamente, construyendo un historial de reputación que genera confianza para futuras operaciones.

## 6.2 Beneficios tangibles

| Para el caficultor | Para el comprador internacional |
| --- | --- |
| Incremento directo de ingresos al negociar sin intermediarios | Acceso a café de origen único con historia y trazabilidad verificada |
| Visibilidad internacional de su producto y su finca | Precios más competitivos al comprar directo al productor |
| Acceso a información de mercado y tendencias de consumo | Diferenciación de marca con narrativa de origen auténtica |
| Construcción de relaciones de largo plazo con compradores | Reducción de riesgo mediante perfiles de reputación verificados |
| Dignificación del oficio y reconocimiento de su expertise | Flexibilidad para comprar microlotes y lotes exclusivos |
| Capacitación implícita en comercio internacional | Canal directo de retroalimentación al productor sobre calidad |

# 7. Requerimientos Funcionales

Esta sección especifica las funcionalidades que debe ofrecer la plataforma CaféDirecto. Los requerimientos se derivan de los objetivos específicos (sección 4.2), el alcance del MVP (sección 5.3), el modelo conceptual de interacción (sección 6.1) y las estrategias de mitigación de riesgos (sección 9). La columna Fuente indica la sección u objetivo que origina cada requerimiento.

La prioridad Alta corresponde a las funcionalidades esenciales del MVP (perfiles, catálogo, mensajería y cotización), además de la operación sin conexión, que es crítica para el contexto rural. La prioridad Media agrupa funcionalidades que responden a objetivos o mitigaciones del proyecto pero que pueden incorporarse de forma incremental durante el piloto.

## 7.1 Gestión de usuarios y perfiles

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir el registro de dos tipos de usuario: caficultor y comprador internacional. | §5.1, §5.2 | Alta |
| RF-02 | El sistema debe permitir crear el perfil de finca con la historia del caficultor, fotos, región, altitud, variedades, proceso poscosecha, puntaje de taza SCA y notas de catación. | §6.1 | Alta |
| RF-03 | El sistema debe permitir crear el perfil del comprador con empresa, país, tipo (tostador, microtostador, cadena de cafeterías, importador boutique) y volumen de compra. | §5.2 | Alta |
| RF-04 | Los perfiles deben mostrarse en versión bilingüe (español/inglés). | OE1 | Alta |
| RF-05 | El sistema debe permitir verificar a los compradores antes de que accedan a la oferta de los productores. | OE2 | Media |

## 7.2 Catálogo y descubrimiento

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-06 | El caficultor debe poder publicar lotes con variedad, proceso, cantidad, puntaje de taza y precio por carga o libra. | §5.3, §6.1 | Alta |
| RF-07 | El comprador debe poder buscar y filtrar fincas y lotes por región, altitud, variedad, proceso poscosecha y puntaje de taza. | §6.1 | Alta |
| RF-08 | El comprador debe poder consultar el detalle de cada lote junto con el perfil de la finca de origen. | §6.1 | Alta |

## 7.3 Mensajería y comunicación

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-09 | El sistema debe ofrecer mensajería directa entre caficultor y comprador. | §5.3, §6.1 | Alta |
| RF-10 | Los mensajes de texto deben traducirse automáticamente entre el idioma de cada parte. | OE1, §6.1 | Alta |
| RF-11 | El caficultor debe poder enviar notas de voz en español que el comprador recibe transcritas y traducidas. | §6.1, §9.1 | Alta |
| RF-12 | La mensajería debe admitir contenido multimedia (fotos y archivos). | OE1 | Media |
| RF-13 | El sistema debe ofrecer plantillas de mensajes bilingües predefinidas. | §9.1 | Media |
| RF-14 | El sistema debe notificar al usuario cuando recibe un mensaje nuevo, lo que permite medir la meta de respuesta en menos de 48 horas. | OE1 (derivado) | Media |

## 7.4 Negociación y acuerdos

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | El sistema debe guiar un flujo de cotización estructurado: el productor publica el precio y el comprador puede aceptar o contraofertar. | §6.1 | Alta |
| RF-16 | Ambas partes deben confirmar explícitamente los términos para cerrar el acuerdo. | §6.1 | Alta |
| RF-17 | El acuerdo confirmado debe quedar registrado y ser consultable por ambas partes. | OE3, §6.1 | Alta |
| RF-18 | El sistema debe permitir el seguimiento del estado de cada pedido. | OE3 | Media |
| RF-19 | El sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a disputas entre las partes. | OE3 | Media |

## 7.5 Reputación y confianza

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-20 | Tras cada transacción, ambas partes deben poder calificarse mutuamente. | §6.1, OE4 | Media |
| RF-21 | El perfil debe mostrar el historial de reputación acumulado. | OE4 | Media |
| RF-22 | El comprador debe poder emitir un reporte de calidad posterior a la entrega. | §9.1 | Media |
| RF-23 | El perfil del lote debe mostrar las certificaciones de origen e información de trazabilidad disponibles (solo visualización, no su gestión). | OE4, §5.3 | Media |

## 7.6 Operación sin conexión

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-24 | El usuario debe poder consultar su información y redactar mensajes y cotizaciones sin conexión, y el sistema debe sincronizarlos al recuperar la señal. | §9.1 | Alta |

## 7.7 Contenido informativo

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-25 | La aplicación debe incluir guías de buenas prácticas de poscosecha. | §9.1 | Media |
| RF-26 | La aplicación debe incluir un módulo informativo sobre el proceso regulatorio de exportación. | §9.1 | Media |
| RF-27 | El sistema debe mostrar de forma visible las comisiones, costos y condiciones de uso. | §9.2 | Media |

## 7.8 Administración

| ID | Requerimiento | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-28 | Un panel administrativo debe permitir verificar usuarios, moderar contenido y consultar los indicadores del proyecto (conversaciones activas, tiempo de respuesta, porcentaje de acuerdos documentados, NPS y recompra). | §4.2, §8.4 (derivado) | Media |

## 7.9 Funcionalidades fuera del alcance del MVP

En coherencia con la sección 5.3, las siguientes funcionalidades no forman parte de esta etapa:

Integración con pasarelas de pago internacional (en el piloto los pagos se acuerdan por fuera de la plataforma).

Módulo de logística y trazabilidad de envíos.

Gestión de certificaciones orgánicas o de comercio justo desde la plataforma.

Inteligencia de mercado y predicción de precios.

Expansión a otros países productores.

Nota: las condiciones de diseño para baja alfabetización digital, el bajo consumo de datos y la compatibilidad con dispositivos Android de gama media-baja se consideran requerimientos no funcionales y deben documentarse por separado.

# 8. Impacto Socioeconómico Esperado

## 8.1 Desarrollo rural y reducción de la pobreza

Incremento de ingresos: Se estima que la venta directa puede mejorar el ingreso neto del caficultor entre un 30 % y un 100 % por saco vendido a través de la plataforma.

Diversificación de compradores: Al reducir la dependencia de un solo intermediario local, el caficultor gana poder de negociación y estabilidad económica.

Inversión en finca: Mayores ingresos permiten reinversión en infraestructura productiva, mejoramiento de procesos poscosecha y diversificación de cultivos.

## 8.2 Relevo generacional en el campo

Atracción de jóvenes rurales: Integrar tecnología en el modelo de negocio cafetero posiciona al cultivo como una actividad moderna, conectada globalmente y económicamente viable.

Nuevos roles productivos: Jóvenes de familias cafeteras pueden asumir roles de gestión comercial digital, creación de contenido, catación y comunicación con compradores.

Alfabetización digital productiva: El uso de la plataforma genera habilidades transferibles en comercio electrónico, comunicación intercultural y gestión de negocios.

## 8.3 Posicionamiento internacional del café colombiano

Visibilidad de microrregiones: Regiones con cafés excepcionales pero sin reconocimiento internacional pueden acceder directamente a tostadores que valoran la diversidad de perfiles sensoriales.

Narrativa de origen como activo competitivo: La plataforma convierte la historia de cada finca y caficultor en un activo de marca que diferencia al café colombiano.

Contribución a la marca país: Un ecosistema de caficultores activos en comercio directo internacional refuerza la imagen de Colombia como origen de café de alta calidad.

## 8.4 Indicadores de impacto proyectados (18 meses)

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Caficultores activos en la plataforma | 500 |
| Compradores internacionales registrados | 150 |
| Conexiones comerciales establecidas | 300+ |
| Incremento promedio de ingresos por productor | ≥ 30 % |
| Departamentos cafeteros cubiertos | ≥ 8 |
| Países de origen de compradores | ≥ 12 |
| Jóvenes rurales (18–30 años) involucrados | ≥ 100 |

# 9. Riesgos Potenciales y Estrategias de Mitigación

## 9.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Brecha digital rural — Baja alfabetización tecnológica entre caficultores mayores; resistencia al cambio. | Alta | Alto | Diseño UX ultra-simplificado con navegación visual. Funcionalidades de voz. Programa de embajadores locales. |
| Conectividad intermitente — Zonas cafeteras con cobertura de internet inestable. | Alta | Alto | Arquitectura offline-first. Optimización extrema del peso de la app y consumo de datos. |
| Barreras de idioma — La mayoría de caficultores solo habla español. | Alta | Medio | Traducción automática integrada. Plantillas bilingües. Notas de voz con transcripción y traducción. |
| Desconfianza en pagos internacionales — Temor de ambas partes. | Media | Alto | Sistema de reputación progresivo. Acompañamiento manual en fase piloto. Integración futura de escrow. |
| Calidad inconsistente del producto — Variabilidad en la calidad del café. | Media | Alto | Red de catadores Q-Grader. Guías de poscosecha en la app. Reportes de calidad post-entrega. |
| Competencia de plataformas existentes — Algrano, Beyco, Cropster. | Media | Medio | Diferenciación por foco en pequeño productor colombiano. UX para contexto rural. Narrativa relacional. |
| Marco regulatorio y tributario — Complejidades en exportación de café. | Baja | Alto | Alianza con FNC y agentes de aduana especializados. Módulo informativo en la app. |
| Adopción insuficiente de compradores — Dificultad para atraer masa crítica. | Media | Alto | Presencia en ferias internacionales (SCA Expo, World of Coffee). Envío de muestras físicas. Alianzas con importadores. |

## 9.2 Principios de mitigación transversal

💡  Diseño centrado en el usuario más vulnerable. Toda decisión de diseño se toma pensando primero en el caficultor con menor nivel de alfabetización digital y peor conectividad. Si la solución funciona para ese perfil, funcionará para todos.

Iteración basada en campo: El equipo de desarrollo realizará ciclos de validación directamente en fincas cafeteras, observando y co-diseñando con los usuarios reales.

Escalamiento gradual: Se comenzará con un piloto acotado geográficamente (dos departamentos) antes de expandir a todas las regiones cafeteras.

Transparencia radical: Toda la información sobre comisiones, costos y condiciones de la plataforma será visible y comprensible para ambas partes.

# 10. Cronograma General — Fase I (18 meses)

| Fase | Actividad | Duración | Periodo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación | Investigación de campo y validación | 3 meses | Meses 1–3 |
| Investigación | Análisis de mercado comprador | 2 meses | Meses 1–2 |
| Diseño | Diseño UX/UI y prototipos | 3 meses | Meses 3–5 |
| Diseño | Pruebas de usabilidad en campo | 2 meses | Meses 5–6 |
| Desarrollo | Desarrollo MVP | 5 meses | Meses 5–9 |
| Desarrollo | Pruebas e iteración | 2 meses | Meses 9–10 |
| Piloto | Piloto controlado (50 productores) | 4 meses | Meses 10–13 |
| Piloto | Evaluación de impacto y ajustes | 3 meses | Meses 13–15 |
| Preparación Fase II | Documentación de aprendizajes | 1 mes | Mes 15 |
| Preparación Fase II | Diseño de Fase II | 2 meses | Meses 16–18 |

# 11. Consideraciones Finales

CaféDirecto no es solo una aplicación móvil; es una intervención en la estructura de poder de la cadena de valor del café colombiano. Cada conversación directa entre un caficultor en Planadas, Tolima y un tostador en Copenhague, Dinamarca es un acto de redistribución económica y de reconocimiento cultural.

El proyecto reconoce que la tecnología por sí sola no resuelve inequidades estructurales. Por eso, la plataforma se concibe como un habilitador dentro de un ecosistema más amplio que incluye formación, acompañamiento en campo, alianzas institucionales y un compromiso genuino con el bienestar del caficultor y su familia.

📋  Nota del equipo formulador: Esta propuesta constituye el documento base para la búsqueda de financiamiento, alianzas estratégicas y validación con actores del ecosistema cafetero. Se invita a potenciales aliados —gremios cafeteros, organismos de cooperación internacional, fondos de inversión de impacto y entidades de ciencia y tecnología— a sumarse a esta iniciativa.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Documento elaborado en septiembre de 2026
Versión 1.0 — Sujeta a revisión con base en retroalimentación de stakeholders

# 12. Respaldo y Justificacion de Datos

Esta seccion documenta las fuentes y el respaldo metodologico de cada dato, estadistica y afirmacion clave presentada en este documento de propuesta. Su proposito es garantizar la trazabilidad y la credibilidad de la informacion ante evaluadores, inversionistas y aliados estrategicos.

## 12.1 Datos del problema cafetero

### El caficultor recibe entre el 10 % y el 20 % del precio final

Fuente: Estimacion ampliamente referenciada en la literatura de comercio justo y cafes de especialidad. La Federacion Nacional de Cafeteros (FNC) establece un precio interno de referencia basado en la cotizacion de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio USD/COP y diferenciales de calidad. Estudios de Fairtrade International, la Specialty Coffee Association (SCA) y publicaciones de Perfect Daily Grind documentan que, en la cadena convencional, el productor captura entre el 7 % y el 20 % del precio al consumidor final, dependiendo del numero de intermediarios.

Contexto: El porcentaje varia segun se mida contra el precio en cafeteria (donde el productor captura ~1-5 %) o contra el precio de exportacion FOB (donde captura ~30-50 %). La cifra de 10-20 % usada en este documento se refiere al precio final pagado por el consumidor en el mercado de destino.

[Cita] Federacion Nacional de Cafeteros - Precio interno de referencia: https://federaciondecafeteros.org/wp/glosario/precio-interno-de-referencia/

[Cita] Perfect Daily Grind - Precio del cafe y cadena de valor: https://perfectdailygrind.com/es/

[Cita] Fairtrade International - Coffee Farmers and Pricing: https://www.fairtrade.net/product/coffee

[Cita] El Tiempo - Ingresos del caficultor colombiano: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cafe-colombiano-cuanto-gana-un-caficultor

[Cita] SCA - Specialty Coffee Association Standards: https://sca.coffee/research/protocols-best-practices

### Mas del 90 % vende sin conocer el precio de exportacion

Fuente: Estimacion basada en datos de la FNC y estudios del Centro Nacional de Investigaciones de Cafe (Cenicafe). De las mas de 540.000 familias cafeteras registradas en el Sistema de Informacion Cafetera (SICA), la gran mayoria son pequenos productores con menos de 5 hectareas que venden su cafe pergamino a compradores locales (pergamineros, cooperativas) al precio de referencia diario, sin acceso directo a informacion de precios internacionales en tiempo real.

[Cita] FNC - Sistema de Informacion Cafetera (SICA): https://federaciondecafeteros.org/wp/servicios/sistema-de-informacion-cafetera/

[Cita] Cenicafe - Centro Nacional de Investigaciones de Cafe: https://www.cenicafe.org/

[Cita] Universidad del Rosario - Estudio sobre caficultura colombiana: https://www.urosario.edu.co/

[Cita] Scielo Colombia - Asimetria de informacion en cadena cafetera: https://scielo.org.co/

### 4 a 6 intermediarios entre productor y consumidor

Fuente: Cadena de valor del cafe colombiano documentada por la FNC, el DANE y la International Coffee Organization (ICO). Los eslabones tipicos identificados son: (1) Caficultor, (2) Acopiador/pergaminero local, (3) Cooperativa o comercializador regional, (4) Exportadora/trilladora, (5) Importador en pais destino, (6) Tostador/distribuidor, y consumidor final. Este flujo es consistente con los analisis de cadenas de valor agricolas publicados por la FAO y la literatura academica colombiana.

[Cita] ICO - International Coffee Organization, Coffee Value Chain: https://www.ico.org/

[Cita] FNC - Estructura de la cadena cafetera: https://federaciondecafeteros.org/

[Cita] DANE - Cadenas productivas agricolas Colombia: https://www.dane.gov.co/

[Cita] FAO - Agricultural Value Chains: https://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/

### Edad promedio del caficultor superior a 55 anos

Fuente: Federacion Nacional de Cafeteros (FNC), Sistema de Informacion Cafetera (SICA). La edad promedio registrada mas reciente es de 54,7 anos. La tendencia ha sido creciente: 50,4 anos en 2011, 54,5 anos en 2020, 54,7 anos en 2024. Adicionalmente, el 29,9 % de los caficultores tiene mas de 62 anos y solo el 10,1 % es menor de 35 anos, evidenciando una crisis de relevo generacional.

[Cita] FNC/SICA - Estadisticas cafeteras: edad promedio 54,7 anos: https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/

[Cita] El Tiempo - Envejecimiento del gremio cafetero colombiano: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/edad-promedio-caficultores-colombianos

[Cita] Scielo Colombia - Analisis demografico sector cafetero: https://scielo.org.co/

[Cita] Universidad del Rosario - Relevo generacional cafetero: https://www.urosario.edu.co/

## 12.2 Datos de mercado

### Cadena global de USD 460.000 millones

Fuente: Reportes de mercado que incluyen la cadena completa de la industria cafetera: retail, cafeterias, hospitalidad y toda la cadena de valor (de la finca a la taza). Reportes mas especificos que miden segmentos mas estrechos (cafe empaquetado, cafe verde) valoran esos subsegmentos entre USD 100.000 y 250.000 millones.

[Cita] Statista - Coffee Market Worldwide, Total Revenue: https://www.statista.com/outlook/cmo/hot-drinks/coffee/worldwide

[Cita] Consumer150 - Global Coffee Industry Value 2024: https://consumer150.com/

[Cita] Grand View Research - Coffee Market Size Report: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/coffee-market

[Cita] Mordor Intelligence - Global Coffee Market: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/coffee-market

### Mercado global de cafe de especialidad: USD 58.000 millones

Fuente: Las valoraciones del mercado de cafe de especialidad varian entre USD 50.000 y 111.500 millones dependiendo del alcance del reporte. La cifra de USD 58.000 millones se situa como estimacion conservadora del segmento de cafe de especialidad en grano y retail, excluyendo el subsegmento de cafeterias.

[Cita] Grand View Research (2024) - Specialty Coffee Market Size: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/specialty-coffee-market

[Cita] Credence Research (2024) - Global Specialty Coffee Market: https://www.credenceresearch.com/report/specialty-coffee-market

[Cita] Business Research Insights (2024) - Specialty Coffee Market Analysis: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/specialty-coffee-market

[Cita] Fortune Business Insights - Specialty Coffee Market Trends: https://www.fortunebusinessinsights.com/specialty-coffee-market

### CAGR del 11,3 % hasta 2030

Fuente: Tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR) reportadas entre el 7 % y el 11,3 % para el mercado de cafe de especialidad. La cifra de 11,3 % se ubica en el extremo superior del rango, respaldada por la premiumizacion del consumo y la expansion en Asia-Pacifico.

[Cita] Business Research Insights - CAGR Specialty Coffee 2024-2030: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/specialty-coffee-market

[Cita] Grand View Research - Market Growth Projections: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/specialty-coffee-market

[Cita] Precedence Research - Specialty Coffee Market Forecast: https://www.precedenceresearch.com/specialty-coffee-market

### Exportaciones colombianas de cafe: ~USD 3.600 millones (2024)

Fuente: En 2024, el valor total de las exportaciones de cafe de Colombia alcanzo aproximadamente USD 3.600 millones. Los principales mercados fueron Estados Unidos (~USD 1.410 millones), Belgica, Canada, Alemania y Japon.

[Cita] OEC - Observatory of Economic Complexity, Colombia Coffee Exports: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/coffee/reporter/col

[Cita] DANE - Estadisticas de comercio exterior: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional

[Cita] FNC - Informe de exportaciones cafeteras 2024: https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/

[Cita] El Nuevo Siglo - Exportaciones cafe tostado Colombia 2024: https://www.elnuevosiglo.com.co/economia

[Cita] Solidaridad - Produccion cafetera Colombia 2024: https://www.solidaridadlatam.org/

## 12.3 Conectividad rural

### 75 %+ de hogares rurales con smartphone / cobertura 4G

Fuente: La cobertura 4G en zonas rurales de Colombia alcanzo el 75 % en 2024, superando el promedio regional de la CEPAL (65 %). El acceso a internet en zonas rurales paso de 41,9 % (2024) a 56,9 % (2025). La conexion movil representa el 74,6 % del acceso total en zonas rurales. 9 de cada 10 personas en Colombia usan el telefono celular como dispositivo principal de acceso a internet.

[Cita] MinTIC - Conectividad rural Colombia 2024: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/

[Cita] DANE - Indicadores basicos de TIC en hogares 2024: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion

[Cita] La Republica - Cobertura 4G rural Colombia 75%: https://www.larepublica.co/economia

[Cita] Forbes Colombia - Colombia economia movil-primero: https://forbes.co/

[Cita] El Nuevo Siglo - Acceso internet zonas rurales 2024: https://www.elnuevosiglo.com.co/

[Cita] CEPAL - Brecha digital America Latina: https://www.cepal.org/es/temas/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic

[Cita] El Colombiano - Velocidades internet rural OCDE: https://www.elcolombiano.com/

## 12.4 Modelo de negocio

### Comision del 3-5 % por transaccion

Fuente: Benchmark de la industria de marketplaces B2B. Plataformas comparables cobran entre el 2 % y el 8 % por transaccion. El rango de 3-5 % se posiciona competitivamente dentro del estandar de la industria.

[Cita] Algrano - Plataforma de comercio directo de cafe: https://www.algrano.com/

[Cita] Beyco - Beyond Coffee Platform: https://www.beyco.nl/

[Cita] Cropster - Coffee Management Software: https://www.cropster.com/

### El caficultor NUNCA paga por usar la plataforma

Fuente: Decision estrategica de diseno del modelo de negocio. Este modelo es consistente con plataformas como Beyco (acceso gratuito para productores) y con el modelo freemium comun en marketplaces donde el lado de la oferta es gratuito y el lado de la demanda paga.

[Cita] Beyco - Acceso gratuito para productores: https://www.beyco.nl/

[Cita] Modelo freemium en marketplaces B2B - Analisis: (Fuente institucional / dato interno)

### Reduccion del 80 % en costos de pagos transfronterizos

Fuente: Plataformas fintech han reducido las comisiones de transferencias internacionales desde ~5-10 % (modelo bancario tradicional) a menos del 1-2 %. La cifra se refiere a esta reduccion relativa en costos de envio de dinero transfronterizo.

[Cita] Banco Mundial - Remittance Prices Worldwide: https://remittanceprices.worldbank.org/

[Cita] McKinsey - Global Payments Report: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-payments

[Cita] Wise (TransferWise) - Costos de transferencias internacionales: https://wise.com/

## 12.5 Impacto y metricas

### +30-100 % de incremento de ingresos por saco

Fuente: Estimacion basada en la diferencia entre el precio interno de referencia y el precio FOB de exportacion para cafe de especialidad. Estudios de comercio directo (Direct Trade) documentan que productores que acceden a mercados directos pueden incrementar sus ingresos entre 30 % y 200 %, dependiendo de la calidad y la eficiencia del canal.

[Cita] SCA - Direct Trade Impact Studies: https://sca.coffee/research/

[Cita] Fairtrade International - Impact of Direct Trade on Producers: https://www.fairtrade.net/impact

[Cita] ICO - Coffee Development Report: https://www.ico.org/documents/

[Cita] Algrano - Impacto en ingresos de productores: https://www.algrano.com/

### 500 caficultores activos en 18 meses

Fuente: Meta interna del proyecto. Colombia tiene mas de 540.000 familias cafeteras (FNC). 500 productores representan menos del 0,1 % del universo total.

[Cita] FNC - Estadisticas cafeteras: 540.000+ familias: https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/

[Cita] Meta interna del proyecto CafeDirecto: (Fuente institucional / dato interno)

### 150 compradores internacionales de 12+ paises

Fuente: Benchmark basado en plataformas comparables. Algrano reporta mas de 2.000 tostadores y Beyco mas de 5.000 usuarios globales. 150 en 12 paises es conservador para Fase I.

[Cita] Algrano - Numero de tostadores en plataforma: https://www.algrano.com/about

[Cita] Beyco - Usuarios globales registrados: https://www.beyco.nl/about

## 12.6 Analisis competitivo

Las afirmaciones de diferenciacion competitiva estan basadas en el analisis funcional de las plataformas existentes:

| Plataforma | Descripcion | Diferencia con CafeDirecto |
| --- | --- | --- |
| Algrano (Suiza) | Marketplace con servicio logistico completo. Maneja exportacion, importacion, almacenamiento y financiamiento. | No enfocada en pequenos productores colombianos. Sin modo offline ni traduccion de voz. |
| Beyco (Paises Bajos) | Plataforma neutral basada en blockchain para contratos digitales. Creada por la Fundacion Progreso. | Sin UX adaptada al pequeno caficultor rural, modo offline ni mensajeria con traduccion de voz. |
| Cropster (Austria) | Software de gestion de tostio, control de calidad y trazabilidad interna para tostadores. | No conecta productores con compradores. Es herramienta operativa para tostadores. |

[Cita] Algrano - Sitio oficial y funcionalidades: https://www.algrano.com/

[Cita] Beyco - Beyond Coffee, funcionalidades: https://www.beyco.nl/

[Cita] Cropster - Coffee Intelligence Platform: https://www.cropster.com/

Ninguna de estas plataformas ofrece simultaneamente: (1) foco exclusivo en el pequeno caficultor colombiano, (2) modo offline, (3) traduccion automatica con notas de voz, (4) UX disenada para baja alfabetizacion digital, y (5) gratuidad total para el productor.

## 12.7 Nota metodologica

NOTA:  Algunos datos de este documento son estimaciones informadas, no cifras exactas publicadas por una fuente unica. Esto es habitual y aceptable en propuestas de proyectos en etapa de conceptualizacion. Las ordenes de magnitud son correctas, las fuentes de referencia son confiables (FNC, DANE, MinTIC, ICO, SCA, OEC), las tendencias estan bien documentadas y los datos del modelo de negocio y metricas objetivo son supuestos internos del proyecto claramente identificables como tales.

### Referencias bibliograficas completas

- Federacion Nacional de Cafeteros (FNC) - Sistema de Informacion Cafetera (SICA)  https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/

- DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadistica  https://www.dane.gov.co/

- MinTIC - Ministerio de TIC Colombia, Indicadores de conectividad  https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/

- International Coffee Organization (ICO) - Coffee Market Report  https://www.ico.org/

- Specialty Coffee Association (SCA) - Standards and Protocols  https://sca.coffee/

- Grand View Research - Specialty Coffee Market Size (2024)  https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/specialty-coffee-market

- Business Research Insights - Specialty Coffee Market (2024)  https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/specialty-coffee-market

- Credence Research - Global Specialty Coffee Market (2024)  https://www.credenceresearch.com/report/specialty-coffee-market

- OEC - Observatory of Economic Complexity, Colombia Coffee  https://oec.world/en/profile/bilateral-product/coffee/reporter/col

- Banco Mundial - Remittance Prices Worldwide  https://remittanceprices.worldbank.org/

- Fairtrade International - Coffee Producer Impact  https://www.fairtrade.net/product/coffee

- Perfect Daily Grind - Coffee Producer Economics  https://perfectdailygrind.com/es/

- Forbes Colombia - Economia movil y conectividad  https://forbes.co/

- La Republica - Cobertura 4G rural Colombia  https://www.larepublica.co/

- El Nuevo Siglo - Exportaciones cafe Colombia 2024  https://www.elnuevosiglo.com.co/

- CEPAL - Brecha digital en America Latina  https://www.cepal.org/es/temas/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic

- Algrano - Plataforma de comercio directo  https://www.algrano.com/

- Beyco - Beyond Coffee Platform  https://www.beyco.nl/

- Cropster - Coffee Intelligence  https://www.cropster.com/

- McKinsey - Global Payments Report  https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-payments

========================================

Fin del documento - Version 1.2 con citas bibliograficas
Septiembre 2026